|  |  |
| --- | --- |
| **Konzept «Spezielle Arten- und Lebensraumförderung»** | **2021−2028** |
|  |
| **Förderobjekt:**  | Brachliegende Fläche: Moor |  |  |
|  |
| **Standort** |
| Gemeinde | **Moorbeet** |  | Parzelle(n) | **433** |  |
|  |
| Flurname | **Moosbeet** |  | Koordinaten | **2726088 / 128393** |  |
|  |
|  | Name/Vorname//Wohnort |
| Vertragsnehmer/in | **Mooris Brachmann** |  |
|  |  |
| Das Antragsformular «Spezielle Arten- und Lebensraumförderung» wurde eingereicht und geprüft:  | ja[ ]   |  |
| **Bezeichnung zu fördernde Arten und Lebensräume:** |
| Flachmoorvegetation |

|  |
| --- |
|  |
| **Situationsbeschrieb**  |
| Das Flachmoor hat keine Zufahrt und wurde schon viele Jahre nicht mehr bewirtschaftet. Heute ist es bultig und mit einzelnen Bäumen/Sträuchern bestockt. Die Moorvegetation besteht aus Arten des Kalk-Kleinseggenrieds und viel Pfeifengras. Eine Schnittnutzung ist nicht realisierbar. Das Moor droht vollständig einzuwachsen. |
|  |
| **Pflegeziele**  |
| Erhalt und Förderung der Flachmoorvegetation |

|  |
| --- |
| **Pflegemassnahmen** |
|  |
| **Pflegemassnahmen** | **Mitteleinsatz (Maschinen und Materialien)** | **Zeitplan Ausführung** |
| 1. Massnahme:
* Bäume und Sträucher innerhalb der Fläche entfernen (grössere Bäume möglichst tief absägen, Sträucher und kleinere Bäume ausstocken).
* Randbäume entfernen (mit Förster).
* Asthaufen können am untersten Rand der Fläche sowie im Waldbereich, gemäss Absprache mit dem Förster, angelegt werden.
1. Massnahme:
* aufkommende Sträucher und Bäume ausstocken bzw. mit Trimmer zurückschneiden, Problempflanzen (Neophyten, Adlerfarn, Schilf, Brombeeren…) ausreissen bzw. mit Trimmer zurückschneiden. Die Neophyten sind abzuführen und fachgerecht zu entsorgen.
* Fortsetzung der Pflege entlang des Waldrandes, damit dieser sich nicht ins Moor ausdehnt. Allenfalls entfernen einzelner Randbäume in Rücksprache mit dem Förster.
 | Leichte Forstgeräte, siehe auch Pflegemassnahmen | Herbst 2020: Massnahme 1 (erstmalige Pflege)Folgende, jährliche Pflege:Massnahme 2 |

|  |
| --- |
| **Zusammenstellung Aufwand und Kosten** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ausgabe** | **Aufwand [h/Stück]** | **Tarif** | **[Fr/h]/[Fr/Stk]** | **Anz. Eingriffe pro 8 Jahre** | **Entschädigung [Fr]** |
| *1. Massnahme*  | 9 | A | 28 | 1 | 252 |
|  | 5 | B | 14 | 1 | 70 |
| *2. Massnahme* | 2 | A | 28 | 8 | 448 |
|  | 1 | B | 14 | 8 | 112 |
| Total alle Massnahmen über 8 Jahre |  |  |  |  | 882 |
| **Entschädigung pro Vertragsjahr** |  |  |  |  | **110** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tarife** |  |  |  |  |  |
| A Person inkl. Kleinwerkzeuge (z.B. Rechen, Schaufeln, Handsägen etc.) |  |  |  |
| B Zuschlag Kleingeräten (z.B. Motorsäge, Trimmer etc.) |  |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| **Bemerkungen** |
| Die Massnahmen sind mit dem Vertragsnehmer vorbesprochen und brauchen voraussichtlich keine Begleitung. Die Eingrif-fe am Waldrand sind mit dem Förster abzusprechen. Der Verfasser steht bei Fragen zur Verfügung. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konzeptverfasser/in (Name, Vorname): | Konzeptverfasser/in |  | Ort, Datum: | Ort, Datum |
|  |
| Genehmigung ANJF (Name, Vorname): | Fachmitarbeiter/in |  | Ort, Datum: | Ort, Datum |

|  |
| --- |
| **Anhang 1: GAöL-Pflegeplan**(zweckdienlicher Massstab zwischen 1:500 und 1:2‘000) Der Plan kann auch als PDF-Beilage eingereicht werden. |
|  |

|  |
| --- |
| **Anhang 2: Foto(s) Ist-Situation** (optional) |
|  |